## Slide 1
Echanges
Réunion d’échanges avec les référents utilisateurs et habilitations PILOTE
11/12/2024
Référents PILOTE - CR

## Slide 2
Ordre du jour
Présentation des nouvelles restitutions / modifications sur Pilote
Travaux en cours
  Opale
  BI-Clinique
Formations
Plan de charge
Questions des GHU

## Slide 3
Nouveaux rapports et modifications – Equipe Opale
Ajout du niveau UMA dans les vues Médico-technique et Pharmacie
  A entrainé des erreurs à l’exécution des anciens rapports
Ajout des structures exécutantes dans les vues : (en complément de la structure demandeuse sur 2024)
    Recettes externes
    Recettes externes - valorisation historique
Dentaire :
    Prise en compte des LAMDA pour l’alimentation du rapport
    Ajout de la valorisation de la grande garde
    Ajout du filtre UH
    Les données du mois sont disponibles après réception du RSF vers le 20 du mois

## Slide 4
Nouveaux rapports et modifications – Equipe Opale
MED06 : Le référentiel des molécules onéreuses et des indications a été mis à jour
RSF : Ajout des actes de masseur kiné (Disponible le 12/12)
Tableau de suivi capacitaire sur les soins critiques : ADM30

## Slide 5
Travaux en cours – Equipe Opale
TDB04 – Spécialité médicale : Ajout du niveau service
Rapport 401 : Ajout du niveau service
Wikipilote RH
Juste prescription : rapport biologie
MCO : Identification des GHS intermédiaires et UHCD
Reprise des rendez-vous depuis l’EDS
SMR : - Création d’une vue avec volet valorisation - Mise en production prévue pour janvier 2025, proposition d’atelier dédiés à l’explication des nouveautés

## Slide 6
Travaux en cours - Equipe BI clinique
Tableaux de bord Blocs opératoires (reprise de l'historique Opale et nouvelles restitutions)
Automatisation du calcul des indicateurs institutionnels (IQSS-IFAQ) - Granularité annuelle
Tableaux de bord Épidémies hivernales pédiatriques / adultes - V2 (Indicateur UHCD)
Aide aux équipes transversales d'infectiologie et aux référents antibiotiques - Lot 2 (Rapports agrégés par service par molécule)

## Slide 7
Formations – DEFIP
Nous prévoyons des sessions à partir de 2025 avec focus métier :
  SMR – Soins Médicaux de réadaptation
  3 sessions physiques d’une demi journée (1er trimestre, 2ème trimestre et entre le 30/09 et le 16/10/2025)
  Finances et Ressources Humaines
  3 sessions physiques d’une demi journée (1er trimestre, 2ème trimestre et entre le 30/09 et le 16/10/2025)
  Médicament et Rétrocession
  3 sessions à distance (9h-11h) : Mercredi 05 mars - Mercredi 14 mai - Mercredi 15 octobre
  Les formations seront disponibles dans le catalogue de formation. Une inscription auprès des services de formation est nécessaire pour pouvoir y participer.

## Slide 8
Plan de charge T4 2024 – 2025 – Equipe Opale
2024
  Garder l’année 2019 comme année de référence en 2025 : en cours d’étude DPO
  SMR : présentation, mise en production janvier
T1 2025
  Intégration de Villemin Paul Doumer au GH NUP
  SMR deuxième lot
  Statistiques dans Pilote
  Rapport Téléconsultation
  Wikipilote lot 2 : RH et SMR
  Rapport Juste Prescription Biologie
  Remplacement des données administratives issues de Gilda par des données de l’EDS
  Reprise des rendez-vous depuis l’EDS
T2 2025
  Rapport Juste Prescription Imagerie
2025
  CREA 2022 – 2023
  Intégration flux SAP-BI facturation

## Slide 9
Plan de charges 2025 - Equipe BI clinique
En cours de priorisation pour les tableaux de bord dont les données sont déjà disponibles dans l’EDS
Pour les tableaux de bord dont les données ne sont pas disponibles dans l’EDS, deux projets ont dores et déjà été priorisés :
Production d'indicateur sur les infections liées aux cathéters
Automatisation des indicateurs Maisons des femmes
Complétude du Wikipilote pour les rapports BI-Clinique

## Slide 10
Question des GHU
SMR :  Demande d’un indicateur somme de la pondération des actes CSARR, en plus de celui de leur nombre ?  Axe temps semaine (numéro et année-numéro) (avec le possibilité de réaliser un tri dans l’ordre) ?
ADM 17 : correction de l’affichage de l’ordre des semaines
CREA : Le niveau de structure est à l’UG.
Remplacement des données administratives issues de Gilda par des données de l’EDS  Les lits devront toujours être saisis dans GILDA car nous n’avons pas de solution de remplacement pour l’instant.  Le changement d’application source dans Pilote sera transparent pour les GH
Taux d’ouverture des blocs : serait-il possible de prendre en compte les horaires d’ouverture réels des blocs pour le calcul du taux d’ouverture ?  le taux d’ouverture étant défini par convention, nous ne calculons pas d’indicateurs personnalisés. Cependant sous réserve de discussion entre l’équipe BI-Clinique et la DST.

## Slide 11
Procédure correction erreur d’identifiant inconnu
Suite à la modification de la vue médico-technique, des axes d’analyse sont devenus obsolètes dans Pilote provoquant des erreurs d’exécution. Exemple ci-dessous :
Pour y remédier il suffit d’ouvrir le rapport en mode édition : Puis changer les axes non reconnus :

## Slide 12
Prochaines réunions 2025
T1 : mercredi 12/03
T2 : mercredi 09/07
T3 : mercredi 24/09
T4 : mercredi 10/12