## Slide 1
CR - Echanges
Compte-rendu échanges avec les référents utilisateurs et habilitations PILOTE
12/03/2025
Référents PILOTE

## Slide 2
Ordre du jour
Présentation des nouvelles restitutions / modifications sur Pilote
  Opale
Travaux en cours
  Opale
  BI-Clinique
Formations
Plan de charge
  Opale
  BI-Clinique
Questions des GHU

## Slide 3
Nouveaux rapports et modifications – Equipe Opale
Dentaire :
    Prise en compte des LAMDA pour l’alimentation du rapport
    Ajout de la valorisation des urgences dentaires de PSL avec un focus sur la grande garde
    Ajout du filtre UH
    Ajout des lettres DF2 et PAE
    Les données du mois sont disponibles après réception du RSF le 20 du mois
Ajout de l’établissement Paul Doumer au GH Nord : Les cibles ont été recalculées sur les années antérieures
SSL : création de deux nouveaux établissements
Cibles dans Pilote : les cibles relevant de la valorisation et de l’activité MCO, SMR et HAD ainsi que les cibles RH ont bien été importées dans Pilote
MCO : - Ajout du typage des GHS UHCD et intermédiaire - Correction de la recette potentielle : abaissement de 50% de la recette potentielle sur les en-attente de droit de manière rétroactive
RH : Amélioration du calcul des coûts ARTEMIHS (intérim et heures supplémentaires) de manière rétroactive
RSF : souci de ventilation au niveau des structures (établissement exécutant inconnu) en cours de correction

## Slide 4
Travaux en cours – Equipe Opale
Juste prescription de biologie : rapport en cours de construction
Téléconsultation : rapport en cours de construction
SMR : - Création d’une vue avec volet valorisation : en cours
Wikipilote RH
TDB04 – Spécialité médicale : Ajout du niveau service
Rapport 401 : Ajout du niveau service

## Slide 5
Travaux en cours - Equipe BI clinique
PROJETS EN COURS | Etat d'avancement -Point d'attention-Alerte
Tableaux de bord Blocs opératoires (reprise de l'historique Opale et nouvelles restitutions) | 3 rapports developpés ( en cours de test fonctionnels) sur une dizaine attendus (en attente expression de besoin)
Automatisation du calcul des indicateurs institutionnels (IQSS-IFAQ) - Granularité annuelle | 1 rapport developpé (en cours de tests fonctionnels) sur 4 attendus
Tableaux de bord Épidémies hivernales pédiatriques / adultes - V2 (Indicateur UHCD) | En cours de qualification
Aide aux équipes transversales d'infectiologie et aux référents antibiotiques - Lot 2 (Rapports agrégés par service par molécule) | Développement en cours - priorité (consommation en DDJ)
Mise en oeuvre d'un espace dédié pour les DIM | 4 ateliers faits (DIM siège, GH Nord, GH Saclay, GH Sorbonne)
Tableau de bord transition écologique ( bilan carbone) | Besoin spécifié- V1 des requêtes logistique developpées, en cours de tests A noter : des requêtes RH devront également être developpées
Production des indicateurs numériques (MSS, DMP) du programme HOP' EN | Spécifications fonctionnelles en cours
Orchidée ( Organisation d’un Réseau de Centres Hospitaliers Impliqués Dans la surveillance Epidémiologique et la réponse aux Emergences) | POC SARI (surveillance des infections respiratoires aigues) : Etat des lieux disponibilité des données EDS effectué- implémentation à lancer POC INFECTIONS BACTERIENNES SEVERES : démarrage des travaux de conception

## Slide 6
Formations – DEFIP
http://plandeformation.aphp.fr/pedago.php?code_stage=122495866&so=28&as=
http://plandeformation.aphp.fr/pedago.php?code_stage=122495870&so=28&as=
http://plandeformation.aphp.fr/pedago.php?code_stage=122495874&so=28&as=
Dates des formations et codes sessions :

## Slide 7
Plan de charge 2025 – 2026 – Equipe Opale
T2 2025
  Rapport téléconsultation
  Wikipilote lot 2 : RH et SMR
  TdB04 et RH401 : ajout du niveau service
T3 2025
  Statistiques dans Pilote
  Rapport Juste Prescription Imagerie
  Vue SMR
2026
  CREA 2022 – 2023
  Intégration flux SAP-BI facturation
Notes: J’ai un peu changé certaines choses dans le plan de charge, ai bougé des points de T1 à T2 2025 et j’ai changé 2025 pour 2026 pour les CREA et l’intégration du flux SAP BI Facturation

## Slide 8
Plan de charges 2025 - Equipe BI clinique
Tableaux de bord Blocs opératoires
Tableaux de bord Réanimation sur les infections associées aux soins (Cathéter-PAVM)
Production des indicateurs numériques (MSS, DMP) du programme HOP' EN
Indicateurs de juste prescription en imagerie
Aide aux équipes transversales d'infectiologie et aux référents antibiotiques - Lot 2 (Rapports agrégés par service par molécule)
2025 |  |  | 
T1 | T2 | T3 | T4
Orchidée ( Organisation d’un Réseau de Centres Hospitaliers Impliqués Dans la surveillance Epidémiologique et la réponse aux Emergences)
Aide au repérage des cas de covid-19/grippe nosocomiaux
Indicateurs Qualité
Automatisation du calcul des indicateurs institutionnels (IQSS-IFAQ) - Granularité annuelle

## Slide 9
Question des GHU
Soins critiques
Les référentiels biologie et NGAP ont été mis à jour :  X001, X002, X003
Les lettres clés de téléconsultation TCK, TCH, TCP et TMI apparaissent désormais bien dans Pilote

## Slide 10
Prochaines réunions 2025
T2 : mercredi 09/07  Mercredi 02/07
T3 : mercredi 24/09
T4 : mercredi 10/12